附件6：                 2017年8月份各责任单位固定资产投资任务分解表

近期市上对全市各区县固投目标任务有所上调，我区任务由年初的5%增速调整为9%增速，经过测算，为顺利完成三季度固投目标，8、9两月固投应完成40亿元，其中8月份22亿元，9月份18亿元。下表为各责任单位8月份固投任务。

	单  位
	全年总量任务
	全年增速任务
	1-7月完成数
	完成进度(58.4%达标)
	与时序进度差（%）
	增速（%）
	增速与年度任务差（%）
	8月当月应完成数
	8月当月任务 （10%增速，72%进度）
	库内项目剩余投资
	支撑项目及剩余投资额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	西一路
	393066
	3%
	99628
	25.35%
	-33.05%
	-64.1 
	-67.1 
	162416 
	5000
	10415
	电信218万元，民生1100万元、悦荟8197万元
	1、结合1-7月各责任单位完成的时序进度，参考各责任单位库内项目剩余投资额，分配任务量。
2、建住局、城棚改办、幸福路管委会承担的当月固投任务，为全区任务完成提供有力支撑。
3、8月当月应完成数为0的单位，为超额完成时序进度的单位，这些单位8月份固投任务数为全区固投的完成提供支撑。
4、各街道全年目标任务包含城（棚）改办、建住局、幸福林带项目。
5、各街道8月份目标任务不包含城（棚）改办、建住局、幸福林带项目。

	长乐中路
	133428
	8%
	130909
	98.11%
	39.71%
	127.6 
	119.6 
	0 
	3500
	170470
	黄河厂200间15100万元、东尚城139204万元
	

	中山门
	62498
	3%
	18592
	29.75%
	-28.65%
	-45.2 
	-48.2 
	23073 
	3000
	0
	库内无项目，靠新增教育局项目和万达广场改造支撑
	

	韩森寨
	335169
	8%
	263748
	78.69%
	20.29%
	46.6 
	38.6 
	0 
	30000
	69227
	西北工业集团厂房改造24000万元、燃气调峰供热站44680万元
	

	解放门
	120478
	3%
	20900
	17.35%
	-41.05%
	-54.1 
	-57.1 
	59419 
	7000
	68221
	奥达33993万元、房地三公司相关项目14370万元
	

	自强路
	76493
	3%
	32509
	42.50%
	-15.90%
	7.8 
	4.8 
	18486 
	15000
	24853
	西铁单身宿舍楼14203万元、交大二附院圣元分院10500万元
	

	太华路
	140291
	5%
	67261
	47.94%
	-10.46%
	-17.6 
	-22.6 
	26266 
	3000
	5452
	白领医院1201万元、双创基地500万元、中天锦庭二期1130万元、金伯爵餐饮1140万元
	

	长乐西路
	267247
	5%
	169606
	63.46%
	5.06%
	20.1 
	15.1 
	8559 
	3000
	3299
	假肢中心1535万元、胡家庙购物中心1764万元
	

	胡家庙
	380495
	8%
	349236
	91.78%
	33.38%
	91.3 
	83.3 
	0 
	8000
	308511
	西安壹号院258000万元、城镇库里剩余项目
	

	科技产业园
	38257
	5%
	20867
	54.54%
	-3.86%
	-31.2 
	-36.2 
	4638 
	7000
	48770
	华清学府城三期48600万元
	

	建设局
	81722
	/
	55771
	68.24%
	9.84%
	-6.5 
	/
	0 
	30000
	58029
	火车站安置楼28758万元、自弘中学项目5019万元
	

	棚改办
	472751
	/
	386856
	81.83%
	23.43%
	43.5 
	/
	0 
	50000
	1026431
	东方亿象城232080万元、安仁坊172829万元、筑路机械厂243746万元、韩南韩北310081万元、红华仪器厂27405万元
	

	幸福林带
	310000
	/
	203608
	65.68%
	7.28%
	/
	/
	3059 
	60000
	440142
	　
	

	合   计
	1930000
	5%
	1173256
	60.79%
	2.39%
	10.60%
	5.60%
	/
	224500
	2233820
	　
	


